**27.12.2017г.№3/287-дмо**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАБИТУЙ»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАБИТУЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «Забитуй», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «Забитуй», Дума муниципального образования «Забитуй»,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Забитуй» на 2018-2022 годы согласно приложению к решению думы.

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования «Забитуй» обеспечить финансирование программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Забитуй» на 2018-2022 годы» на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее решение и паспорт программы в «Забитуйском вестнике» и разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования «Забитуй» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы

глава МО «Забитуй»:

С.П.Павленко

 УТВЕРЖДЕНА:

Решением думы МО «Забитуй

№3/287-дмо от 27.12.2017г

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Формирование современной городской среды

# муниципального образования «Забитуй» на 2018-2022 годы»

п.Забитуй, 2017 год

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Забитуй» на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Забитуй» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Забитуй» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Забитуй» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);- количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий;- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;- количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2022 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Забитуй».;- количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
|   | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: **30450тыс.** руб., из них средств:местного бюджета - 1455тыс. руб.;областного бюджета - 7912тыс.рубфедерального бюджета - 19743тыс.рубиные источники - 1340тыс.руб.;**на 2018 год 3890,00 тыс. руб.**, из них средств:местного бюджета - 194,00тыс. руб.;областного бюджета - 1057тыс.рубфедерального бюджета - 2639тыс.рубиные источники - 0\_ тыс.руб.;**на 2019 год 7400,00тыс. руб.,** из них средств:местного бюджета - 370,00тыс. руб.;областного бюджета - 2011тыс.рубфедерального бюджета - 5019тыс.рубиные источники - 0 тыс.руб.;**на 2020 год 8100,00тыс. руб**., из них средств:местного бюджета - 405,00тыс. руб.;областного бюджета - 2201,00тыс. руб.;федерального бюджета - 5494,00тыс. руб.; иные источники - 0 тыс.руб.;**на 2021 год** **8370,00тыс. руб**., из них средств:местного бюджета - 419,00тыс. руб.;областного бюджета - 2276,00 тыс. руб.;федерального бюджета - 5675,00тыс. руб.;иные источники - 0 тыс.руб.;**на 2022 год** 2690,00тыс. руб., из них средств:местного бюджета - 67,00тыс. руб.;областного бюджета - 367,00 тыс. руб.;федерального бюджета - 916,00 тыс. руб.;иные источники - 1340,00 тыс.руб.; |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.2. Благоустройство общественных территорий.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы муниципального образования «Забитуй»

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании «Забитуй». за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в муниципальном образовании «Забитуй»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** |
| **2015** | **2016**  | **2017**  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающего в многоквартирных домах) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 9/110548 | 8/107396 | 9/110548 | 9/110548 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образовании «Забитуй».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

# Табл. 2

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей****2018 год** | **Значения показателей****2019 год** | **Значения показателей****2020 год** | **Значения показателей****2021 год** | **Значения показателей****2022 год** |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м. | 0 | 7277 | 7277 | 7277 | 7277 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2022 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 15 | 30 | 40 | 45 | 49 |

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

**Мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для отдыха;

5) обустройство контейнерных площадок;

6) обустройство ограждений;

7) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

8) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

9) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Забитуй»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 3.

**Мероприятие 2**. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (улицы, пешеходные зоны, сквер, стадион, корт иные территории).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек;

3) установка урн.

4) оборудование автомобильных парковок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) обустройство пешеходных дорожек

10) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации МО «Забитуй»

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Забитуй»

**Мероприятие 3**. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2022 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального образования «Забитуй».

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года №568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 30450 тыс. руб.

 Табл. 3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, тыс. руб.**  |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период** | **30450** | **1455** | **7912** | **19743** | **1340** |
| **в том числе по годам:** |  |  |  |  |  |
| **2018 год** | **3890** | 194 | 1057 | 2639 | 0 |
| **2019 год** | **7400** | 370 | 2011 | 5019 | 0 |
| **2020 год** | **8100** | 405 | 2201 | 5494 | 0 |
| **2021 год** | **8370** | 419 | 2276 | 5675 | 0 |
| **2022 год** | **2690** | 67 | 367 | 916 | 1340 |

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования «Забитуй». в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость .

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории муниципального образования «Забитуй».

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ТЕКСТОВОЕ Т ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА, ПЕРЕЧНЯ (ВТОМ ЧИСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ) ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНТЮ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ**

Общие положения

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории муниципального образования «Забитуй», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией муниципального образования «Забитуй», а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации муниципального образования «Забитуй», на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Забитуй».

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Наименование** |  |  |
|  | **Наименование** | **Наименование** |  |  | **Объем** | **показателя** | **Значение** |  |
|  | **участника** | **Срок** | **Источник** | **объема** | **показателя** |  |
|  | **основного мероприятия** | **финансирования,** |  |
| **п/п** | **(участника** | **реализации** | **финансирования** | **мероприятия,** | **объема** |  |
| **(мероприятия)** | **тыс. руб.** |  |
|  | **мероприятия)** |  |  | **единица** | **мероприятия** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **измерения** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **1.** | **Благоустройство** |  |  | **Итого** | **4500,00** |  | 2 |  |
|  | **дворовых** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2018-2022** | **МБ** | **225,00** |  |  |  |
|  | **территорий** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  |  |
|  |  | **годы** | **1223** |  |  |  |
|  | **многоквартирных** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ФБ** | **3052** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **домов** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адресный перечень |  |  | Итого |  | Количество |  |  |
|  | дворовых территорий |  |  |  |  | благоустроенн |  |  |
|  |  | 2018 год | МБ |  |  |  |
|  | многоквартирных |  |  |  | ых дворовых |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  | домов |  |  |  | территорий, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | шт. |  |  |
| 1.2. | Адресный перечень |  |  | Итого | 4500,00 |  | 2 |  |
|  | дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | МБ | 225,00 |  |  |  |
|  | многоквартирных |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Забитуй»  | ОБ | 1223 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 3052 |  |  |  |
| 1.3. | Адресный перечень |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  | дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | МБ |  |  |  |  |
|  | многоквартирных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
| 1.4. | Адресный перечень |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  | дворовых территорий |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |
|  | многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  | домов |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
| 1.5. | Адресный перечень |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  | дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | МБ |  |  |  |  |
|  | многоквартирных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
| **2.** | **Благоустройство** |  |  | **Итого** | 24610 |  | 10 |  |
|  | **наиболее** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2018-2022** | **МБ** | 1230 |  |  |  |
|  | **посещаемых** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **годы** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ОБ** |  |  |  |  |
|  | **общественных** |  | 6689 |  |  |  |
|  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |
|  | **территорий** |  |  |  | 16691 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адресный | перечень |  |  | Итого | 3890 | Количество | 2 |  |
|  | наиболее посещаемых |  |  |  |  | благоустроенн |  |  |
|  |  | 2018 год | МБ | 194 |  |  |
|  | общественных |  |  |  | ых |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |
|  | территорий |  |  |  | 1057 | общественных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 2639 | территорий, |  |  |
| 2.2. | Адресный | перечень |  |  | Итого | 2900 | шт. | 1 |  |
|  | наиболее посещаемых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | МБ | 145 |  |  |  |
|  | общественных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования «Забитуй» |  | ФБ | 1967 |  |  |  |
| 2.3. | Адресный | перечень |  |  | Итого | 8100 |  | 2 |  |
|  | наиболее посещаемых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | МБ | 405 |  |  |  |
|  | общественных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2201 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 5494 |  |  |  |
| 2.4. | Адресный | перечень |  |  | Итого | 8370 |  | 4 |  |
|  | наиболее посещаемых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | МБ | 418 |  |  |  |
|  | общественных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2275 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 5677 |  |  |  |
| 2.5. | Адресный перечень |  | 2022 год | Итого | 1350 |  | 1 |  |
|  | наиболее посещаемых |  |  | МБ | 67 |  |  |  |
|  | общественных |  | 2022 год |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 367 |  |  |  |
|  | территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 916 |  |  |  |
| **3** | **Благоустройство** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **объектов** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **недвижимого** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(включая объекты** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **незавершенного** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительства)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **имущества и** |  | 2018 -2022 | Средства |  |  |  |  |
|  | **земельных участков,** |  | годы | собственника |  |  |  |  |
|  | **находящихся в** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **собственности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(пользований)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **юридических лиц и** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **индивидуальных** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **предпринимателей** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Адресный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов согласно |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | заключенных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | соглашений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Адресный перечень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов согласно |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | заключенных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | соглашений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Адресный перечень |  |  |  Средства |  |  |  |  |
|  | объектов согласно |  | 2022 год |  |  |  |  |
|  |  | собственника |  |  | 4 |  |
|  | заключенных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соглашений |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по программе** |  | **2018-2022** | **Итого** | 29110 |  | 12 |  |
|  |  |  | **МБ** | 1455 |  |  |  |
|  |  |  | **годы** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ОБ** | 5822 |  |  |  |
|  |  |  |  | **ФБ** | 21833 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 3890 |  | 2 |  |
|  |  |  | 2018 год | МБ | 194 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 778 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 2918 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 7400 |  | 3 |  |
|  |  |  | 2019 год | МБ | 370 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1480 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 5550 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | Итого | 8100 |  | 2 |  |
|  |  |  | МБ | 405 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1620 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 6075 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 8370 |  | 4 |  |
|  |  | 2021 год | МБ | 418 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 1674 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 6278 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1350 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | МБ | 67 |  | 1 |  |
|  |  | ОБ | 270 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1013 |  |  |  |

Приложение №1 к программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  |  | **Нормативная** |  |  |  |  |
| **пп** | **Вид работ** | **Единицы** | **стоимость** |  |  |  |  |
|  | **(единичные** |  | **Изображение** | **Примечание** |  |
|  | **(затрат)** | **измерения** |  |  |
|  | **расценки),** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **тыс. рублей** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  |  |  | **Минимальный перечень** |  |  |  |
| 1 | **Ремонт дворовых** |  |  |  |  |  |  |
| **проездов** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Асфальто-бетон | 100м2 | 51,9 |  |  |  |  |
| 1 слой 5см |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Планировка | 100м2 | 3,2 |  |  |  |  |
| территории |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Устройство |  |  |  |
|  | основания из |  |  |  |
| 1.3 | щебня фракции 0- | 100 м2 | 37,7 |  |
|  | 40 мм, толщиной |  |  |  |
|  | 150 мм |  |  |  |
|  | Установка |  |  |  |
| 1.4 | бордюрного камня | 100 м.п. | 121,1 |  |
|  | дорожного |  |  |  |
|  | Установка |  |  |  |
| 1.5 | бордюрного камня | 100 м.п. | 97,1 |  |
|  | тротуарного |  |  |  |

**2 Обеспечение**

**Освещения дворовых территорий**

**Многоквартирных домов**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство |  |  |  |
| 2.1 | освещения | 4 опор | 290,0 |  |
| дворовой |  |
|  |  |  |  |
|  | территории |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Уличные фонари |  |
| 2.2 «Стрит 55 (d=300)» 1 опора | 31,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наземный фонарь |  |  |
| 2.3 |  уличный Sydney | 1 опора | 28,0 |
|  | 83971-5066 |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наземный фонарь |  |  |  |
| 2.4 | уличный Malaga | 1 опора | 17,0 |  |
| A1086PA-3BG- |  |
|  |  |  |  |
|  | 5066 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наземный фонарь |  |  |
| 2.5 | уличный Exbury | 1 опора | 24,0 |
|  | 541-42/b-50-5066 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наземный фонарь |  |  |  |
| 2.6 | Lucide 11873/03/97 | 1 опора | 28,8 |  |
| ARUBA |  |
|  |  |  |  |

Уличный

светильник

2.7 (2,3 м) MONACO 1 опора

23,5

**Установка скамеек**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Скамейка «Ажур» | 4 шт. | 79,2 | Ковка, дерево |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скамейка | с |  |  |  |  |  |
| 3.2 | металлическими |  | 1 шт. | 10,8 |  | Металл, дерево |  |
|  | ножками С-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скамейка | с |  |  |  |  |  |
| 3.3 | металлическими |  | 1 шт. | 14,8 |  | Металл, дерево |  |
| ножками С-99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Скамейка | 1 шт. | 9,0 |  | Металл, дерево |  |
| «Эконом» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Установка урн** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Урна | 4 шт. | 24,0 |  | металл |  |
| металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Урна из бетона | 1 шт. | 3,6 |  | бетон |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ведро вставка для | 1 шт. | 0,7 |  |  |  |
| урны |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Дополнительный перечень** |  |  |
| 1 | **Оборудование** |  |  |  |  |  |
| **детских площадок** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Песочница |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (Массив дерева, |  | 2,75 |  | Дерево |  |
|  | фанера) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Песочница 6-ти |  3 | 23,1 |  | Дерево |  |
| гранная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | угол |  |
| 1.3 | Карусель (Металл) |  | 27,50 |  | металический, |  |
|  |  | лист |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | металический, |  |
|  |  |  |  |  | фанера |  |
|  |  |  |  |  | влагостойкая. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качеля на жесткой |  |  |  | Труба |  |
| 1.4 |  | 5,39 |  | металлическая, |  |
| сцепке (Металл) |  |  |  |
|  |  |  |  | пиломатериал |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Качели-балансир, |  | 7,00 |  | Дерево, |  |
| длина 2500 мм |  |  | металл |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Труба |  |
|  |  |  |  |  | металлическая, |  |
|  | Детский игровой |  |  |  | лист |  |
| 1.6 |  | 48,40 |  | металический, |  |
| комплекс 5118 |  |  |  |
|  |  |  |  | фанера |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | влагостойкая, |  |
|  |  |  |  |  | пиломатериал. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский |  |  |  |  |  |
|  | спортивный |  |  |  | Дерево, |  |
| 1.7 | комплекс 0920 |  | 96,80 |  |  |
|  |  |  металл |  |
|  | (3660\*4400\*3800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | мм.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Озеленение** |  |  |  |  |  |
| **территорий** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство |  | 100 м2 | 65,2 |  |  |
| газонов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Посадка деревьев |  | 10 шт. | 68,7 |  |  |
| 2.3 | Посадка |  | 10 шт. | 17,6 |  |  |
| кустарников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Обустройство** |  |  |  |  |  |
| **ограждений** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | металлическое | 100мп | 168,9 |  | металл |  |
| решетчатое |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | высотой 0,5 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение |  |  |  |  |  |
| 3.2 | детских | площадок | 100мп | 211,9 |  | металл |  |
|  | высотой 0,7 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.Иные виды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Тротуар | шириной | 100мп | 373,4 |  |  |  |
| 1,8 м из плиток |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Тротуар | 1,8м из | 100м.п. | 359,1 |  |  |  |
| асфальто-бетона |  |  |  |

Приложение №2 к программе

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)  | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица  | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Кирова | 4 | 5252 | 28 | 3250 |
| 2 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Кирова | 6 | 2025 | 31 | 1250 |
|  | Итого: |  | 4500 |

**Справочно:**

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области\_\_\_\_\_\_\_ ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 2 ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 2 ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Приложение №4 к программе

 Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица  | номер дома (при наличии) |
| 1 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | Степана Разина | сквер | 11096 | 350 | 3020 |
| 2 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Гоголя | 11корт | 3152 | 250 | 1350 |
| 3 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Трактовая | стадион | 18500 | 450 | 1800 |
| 4 | Аларский муниципальный район | Муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | Ул. Кирова | кладбище | 25000 | 600 | 1350 |
| 5 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. 40 лет Победы |  | 3200 | 150 | 1650 |
|  | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй | Забитуй | ул. Кирова |  | 5600 | 350 | 2900 |
| 6 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Первомайская |  | 20000 | 620 | 6550 |
| 7 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Советская |  | 4000 | 35 | 1550 |
| 8 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Гоголя |  | 11200 | 354 | 2540 |
| 9 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. 70 лет Октября |  | 8800 | 250 | 1900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24610 |
|  | Итого |  |  |

**Справочно:**Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области \_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 12 ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 12 ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Приложение №5 к программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка  | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории чел., чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс.руб.  |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Первомайская | 79А | магазин | 150 | 340 | 350 |
| 2 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул.Первомайская  | 46 | магазин | 125 | 450 | 280 |
| 3 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул.Первомайская  | 48 | магазин | 180 | 469 | 360 |
| 4 | Аларский муниципальный район | муниципальное образование «Забитуй» | Забитуй | ул. Гоголя | 2 | магазин | 150 | 424 | 350 |
|  | Итого: |  | 1340 |
|  | **Всего:** |  | **30450** |